2012年度通城县两河四岸建设工程

招 标 文 件

编号： 隽招2012-19

招   标   人：通城县城市建设投资开发有限责任公司

招标代理机构：湖北中天招标有限公司

二○一二年九月

招投标管理机构备案意见： 工程名称： 2012年度通城县两河四岸建设工程 代理机构（盖章）： 法定代表人（盖章）： 招标单位（盖章）： 法定代表人（盖章）： 通城县建设行政主管部门备案（盖章）： 通城县招标投标工作管理委员会办公室备案（盖章） 2012年9月5日

招  标  文  件  备  案  表

目   录

第一章  投标须知及投标须知前附表	1

一、投标须知前附表	1

二、投标须知	3

（一）总   则	3

（二）招标文件	3

（三）投标文件的编制	5

（四）投标文件的提交	8

（五）开标	10

（六）评标和定标	11

（七）合同的授予	13

第二章  合同条款	15

一、通用条款	15

二、专用条款	15

第三章  合同文件格式	16

一、合同协议书	16

二、工程质量保修书	16

三、湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书	16

四、履约银行保函	16

五、支付银行保函	17

六、预付款银行保函	17

第四章  工程建设标准	18

工程建设标准	18

第五章  图纸	19

第六章   投标文件综合标格式	20

一、投标函	22

二、投标函附录	23

三、投标担保	24

四、法定代表人身份证明书	26

五、法定代表人授权委托书	27

六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料	28

七、项目管理机构配备情况	29

（1）项目管理机构配备情况表	29

（2）项目经理简历表	30

（3）项目技术负责人简历表	31

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料	32

八、投标单位相关承诺	33

（1）对项目施工质量、工期、安全文明等的承诺	33

（2）对本项目拦标价的承诺	35

（3）对本项目投标报价的承诺	36

（4）拟任本项目班子的承诺	37

（5）对不拖欠农民工工资的承诺	38

（6）确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书	39

第七章  投标文件商务标格式	40

投标报价汇总表	42

主要材料用料汇总表	43

详细预算书	44

投标报价需要的其他材料	44

第八章  投标文件技术标格式	45

一、施工组织设计	45

（1）拟投入的主要施工机械设备表	46

（2）劳动力安排计划表	47

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图	48

（4）施工总平面布置图	48

（5）临时用地表	49

二、拟分包项目情况一览表	50

附件1  日程安排表	51

附件2  专用合同条款	52

附件3  评标方法和标准	62

附件4  需要说明的其他事项	65

# 第一章  投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 2012年度通城县两河四岸建设工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 通城县隽水镇 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 工程总投资约：6000万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 本工程施工图所含工程、说明文件和招标答疑纪要所包含的全部施工内容。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 2012年10月计划开工，施工总工期:150日历天。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 政府投资 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质等级 要求 | 1、具有独立的法人资格，有较强的经济实力； 2、第一、二、三标段具备城市园林绿化一级资质；第五标段具备园林古建筑工程专业承包二级及以上资质。 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 第一、二、三标段具备园林绿化二级及以上项目经理或市政公用工程贰级及以上注册建造师（含临时执业证书）；第五标段具备房屋建筑工程贰级及以上注册建造师（含临时执业证书）。 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 13.1 | 工程报价方式/承包方式 | 采用定额计价/固定总价承包 |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 为60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 |  | 发售招标文件、施工图纸等资料 | 地点: 湖北中天招标有限公司（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26楼） 时间：2012年9月7日（当日） 上午9时至11时30分 下午15时至17时30分 |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | 地点: 通城县城市建设投资开发有限责任公司 时间：2012年9月10日9时30分 |

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16.1 | 投标担保金额 | 第一、二、三标段每标段叁拾万元整（人民币），第五标段贰拾万元整（人民币）。各申请人必须在2012年9月20日16时前从投标单位基本账户将投标保证金以电汇方式交纳到要求帐户（以资金到达规定账户为准），否则将导致审查不予通过。具体要求如下： 开户银行：中国工商银行通城县支行 户名：通城县综合招标投标中心 帐号：1818040119200042361 |
| 16 | 17.1 | 安全生产管理目标 | 安全合格施工现场 |
|  |  | 文明施工管理目标 | 文明施工优良工地 |
| 17 |  | 公布拦标价 | 地点：通城县综合招标投标网 （http://www.hutcztb.ccoo.cn/） 时间：2012年9月24日17时前 注：拦标价仅作为投标单位投标报价的最高限价，不作为其预算价的最高限价。 |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 文本一式五份，一份正本，四份副本，另提供电子标书一份（USB接口）。 |
| 19 | 19.7 | 技术标实行标准保密化评审 | 本项目技术标实行标准保密化评审 |
| 20 | 21.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：2012年9月29日9时00分前 收件人： 湖北中天招标有限公司 地 点：武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26楼 开标时，递交投标文件的委托代理人必须是拟派本项目的项目经理。 |
| 21 | 25.1 | 开标 | 时间：2012年9月29日9时00分 地点：湖北中天招标有限公司（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26楼） |
| 22 | 33.2 | 评标方法及标准 | 综合评估法 详见附件3 |
| 23 | 33.3 | 定标原则 | 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序，依法依序确定中标人。 |
| 24 | 37 | 履约担保金额 | 中标价的10% |

## 二、投标须知

### （一）总   则

#### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项；

1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过  公开  招标方式选定承包人。

#### 2、招标范围及工期

2.1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

#### 3、资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

#### 4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2 投标人合格条件详见本招标工程施工招标资格预审公告。

4.3 本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

#### 5、踏勘现场

5.1 招标人将按本须知前附表第14项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料。是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的全部费用、责任和风险。

#### 6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

### （二）招标文件

#### 7、本招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  合同文件格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸

第六章  投标文件综合标格式

第七章  投标文件商务标格式

第八章  投标文件技术标格式

[√]附件1：工程招标工作日程安排表

[√]附件2：合同专用条款

[√]附件3：评标方法和标准

[√]附件4：需要说明的其他事项

7.2  除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间  15  天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

#### 8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于2012年9月10日10:30时前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至湖北中天招标有限公司或发邮件至jzy-1112@163.com。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2012年9月12日17时前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 当 日内，以书面形式给予确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

#### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后 当 日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，必要时，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三）投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件的语言文字均使用  中文  。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11、投标文件的组成

11.1 投标文件由综合标、商务标和技术标三部分组成。

11.2 综合标主要包括下列内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2 投标函附录；

11.2.3 投标担保（银行保函、担保书或投标保证金）；

11.2.4 法定代表人身份证明书；

11.2.5 投标文件签署授权委托书；

11.2.6 招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

必须包括但不限于

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）企业资质等级证书（复印件）；

（3）企业安全生产许可证（复印件）（第五标段）；

11.2.7 项目管理机构配备

（1）项目管理机构配备情况表

后附但不限于:

项目班子成员的岗位证书、学历证书、职称证书等（复印件）及工程经验的证明资料。

（2）项目经理简历表

后附但不限于:

①项目经理只承担本工程的承诺；

②项目经理身份证、学历证书、职称证书、注册建造师证书等（复印件）；

③项目经理类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等。

（3）项目技术负责人简历表

后附但不限于:

①项目技术负责人身份证、学历证书、职称证书等（复印件）；

②项目技术负责人类似工程经验证明文件，包括施工合同，施工许可证、竣工验收证明单（复印件）等

（4）其他辅助说明资料（证明等）

11.3 商务标主要包括下列内容：

（1）投标报价汇总表；

（2）主要材料用料汇总表；

（3）详细预算书；

（4）投标报价需要的其他资料。

11.4 技术标主要包括下列内容：

11.4.1 施工组织设计或施工方案

- 各分部分项工程的主要施工方法；

- 拟投入的主要物资计划；

（3） 拟投入的主要施工机械设备情况；

（4） 劳动力安排计划；

（5） 确保工程质量的技术组织措施；

（6） 确保安全生产的技术组织措施；

（7） 确保文明施工的技术组织措施；

（8） 确保工期的技术组织措施；

（9） 施工总进度表或施工网络图；

（10）施工总平面布置图；

（11）有必要说明的其他内容。

11.4.2 拟分包项目情况。

#### 12、投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件第六、第七、第八章所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

#### 13、投标报价

13.1 本工程项目投标报价采用定额计价方式编制。

13.2 投标人根据招标人提供的施工图纸、现场踏勘情况、答疑文件、参照《2008年湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》、《2008年湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表》、《2008年湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》、《2008年湖北省园林工程消耗量定额及统一基价表》、《2006年全国仿古建筑工程预算定额湖北省统一计价表》、《人工费调整文件（2011）80号文》、材料价格：参照2012年第三期咸宁工程造价信息（通城县价格），自行编制预算价。

13.3 各投标单位投标报价由其编制的预算价，并结合企业管理水平和本招标工程项目所在地市场价格行情，进行自主报价。

#### 14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为 人民币  。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

#### 16、投标担保

16.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2 投标人应按要求提交投标担保，并采用投标保证金 （16.2.2） 的形式：

16.2.1 投标保函应为中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函，或具有担保资格或能力的担保机构出具的担保书。银行保函的格式，应按照担保银行提供的格式提供；担保书的格式，应按照招标文件中所附格式提供。银行保函或担保书的有效期应在投标有效期满后28天内继续有效；

16.2.2 投标保证金：银行汇票

16.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4 未中标的投标人的投标担保将按照本须知第15条规定的投标有效期期满后

7 日内予以退还（不计利息）。

16.5 中标人的投标担保，在中标人按本须知第36条规定签订合同并按本须知第37条规定提交履约担保后3日内予以退还（不计利息）。

16.6 中标人未能在按本投标须知第36条、第37条规定提交履约担保或签订合同协议，投标担保将被没收。

#### 17、安全生产，文明施工管理目标

17.1 本招标工程的安全生产和文明施工管理目标按本须知前附表第16 项要求执行。

17.2  根据“鄂建文 [2008]216号” 文件精神，投标人在投标文件中必须对投标项目的文明施工提出明确的实施方案和相关措施,对招标文件关于文明施工的要求作出实质性承诺和明确细致的安排。这些方案和措施必须保证符合管理部门关于文明施工的规范标准。

17．3 安全生产和文明施工的措施及办法应充分考虑周边环境要求。

#### 18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，技术标实行标准保密化评审的，应在规定位置签署、盖章并密封。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。技术标实行标准保密化评审的，应遵循本须知第19.7款规定。

### （四）投标文件的提交

#### 19、投标文件的制作、装订、密封和标记

19.1 投标文件的装订要求 综合标和商务标合订为一本（分正、副本），两部分中间加封面间隔，技术标采用暗标形式，单独装订。

19.2投标人应将投标文件的综合标和商务标、技术标分别各做一个内层包装。并另附投标函和投标函附录，单独用一个信封密封。分别在内层或信封包装上标明“综合标和商务标”、“技术标”和“投标函和投标函附录”字样，然后合封在一个外层包装内。

19.3 在内层和外层投标文件密封袋上均应：

19.3.1 写明招标人名称或招标代理机构名称和投标人名称：

19.3.2 注明下列识别标志：

（1）工程名称：2012年度通城县两河四岸建设工程   标段

（2） 2012年9月29日 9时00 分开标，此时间以前不得开封。

19.4 除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第22条、第26条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

19.5  如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款和第19.3款规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.6 所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖投标人印章。

19.7 技术标实行标准保密化评审，其标书制作要求如下：

19.7.1使用通城县综合招标投标中心统一印制的封面、封底及装订编杆，在规定的位置按要求填写单位名称、盖章并密封；

19.7.2 文本一律采用A4规格的白色纸张；文字为4号简写宋体，黑色打印，不得出现手写；

19.7.3 施工进度横道图、网络计划图及施工平面布置图一律采用电脑绘制，黑色打印，白色纸张，纸张大小不限，字体不限，字号大小不限；

19.7.4 所有表格和插图一律采用电脑绘制，黑色打印，A4规格白色纸张，文字为不大于4号的简写宋体；

19.7.5页面不注明页码，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识或文字；

19.7.6 版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现投标人单位名称或人员姓名及已承建工程，也不得作任何暗示该投标人单位名称或人员姓名及承建工程的文字或标识。

#### 20、投标文件的提交

20.1 投标人应按本须知前附表第20项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

20.2 投标人应随投标文件提交壹个和投标文件内容一致的U盘(USB接口，不得设置密码)。U盘中除报价书应为Excel格式外，其余部分电子文件文本部分应为Word格式。电子版投标文件应一同密封在商务标包装中,并在U盘表面上注明工程名称及投标单位名称。

#### 21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第20项规定。

21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利的义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，若招标人收到的投标文件少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

#### 22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

#### 23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

#### 24、资格预审申请书材料的更新

24.1 投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须征得招标人同意后，对其更新，以证明其仍能满足资格预审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

### （五）开标

#### 25、开标

25.1 招标人按本须知前附表第21项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。参加开标会的各投标人的法人代表或其委托代理人（委托代理人须为拟派项目经理），应携带法人代表人身份证明或法人授权委托书、身份证。

25.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26.1款规定，出现该情况的投标文件，招标人不予受理。

25.3 开标程序：

25.3.1 开标由招标人主持；

25.3.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。唱标结束后，投标人法人代表或其委托代理人应进行签字确认。

#### 26、投标文件的有效性

26.1 投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理。

26.1.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

26.1.2 投标文件未按照本须知第19.6款的要求密封的。

26.2 投标文件出现第31.4款至第31.7款情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。

### （六）评标和定标

#### 27、评标委员会与评标

27.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2 评标委员会成员人数为五人，其中招标人代表一名。

27.3 评标委员会的专家成员，由招标人从专家库中随机抽取产生。

27.4 开标结束后，开始评标。评标采用保密方式进行。

#### 28、评标过程的保密

28.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

#### 29、资格后审（如采用时）

29.1 招标工程采取资格后审的，在评标前对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。

30、投标文件的澄清

30.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，必要时，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

#### 31、投标文件的初步评审

31.1 开标后，招标人将所有受理的投标文件，提交评标委员会进行评审。

31.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

31.3 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

31.4.1 技术标没有按照第19.7款的要求制作的；

31.4.2 没有按照招标文件的要求提交投标保证金或者投标保函的；

31.4.3 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

31.4.4 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

31.4.5 明显不符合招标文件规定的技术要求和标准的；

31.4.6 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

31.4.7 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

31.4.8 投标文件中所报的工程项目经理与通过资格预审的项目经理不相符的；

31.4.9 两个及两个以上投标人的投标文件内容有雷同的；

31.4.10 对投标报价及主要合同条款、合同格式等招标文件规定的要求有重大偏离或保留的。重大偏离或保留系指下列情况之一：

对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；

对工程质量或使用性能产生不利影响；

对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改。

31.4.11 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

31.4.12 按照本须知第13.4.1 款的规定，投标人的投标报价高于拦标价的；

31.4.13 提供虚假证明材料的。

31.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

31.6 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

31.7 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

31.8 评标委员会按上述第31.4款至第31.7款规定否决不合格投标或者界定为废标的投标文件,不再进入详细评审阶段。

#### 32、投标文件计算错误的处理

32.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

32.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

32.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，修改单价。

32.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

#### 33、投标文件的评审、比较、和否决（详细评审）

33.1 评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的合格投标（有效）文件进行评估和比较。

33.2 评标方法和标准(附件3)

33.3 评标委员会对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，并推荐不超过 3 名有排序的合格的中标候选人。招标人按投标须知前附表第23项的原则确定中标人。

33.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或者有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

### （七）合同的授予

#### 34、合同授予标准

34.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人。

#### 35、中标通知书

35.1 中标人确定后，招标人将于15日内向招投标监管部门提交招标情况的书面报告（评标报告）及拟定的中标通知书。

35.2 招投标监管部门自收到书面报告（评标报告）及拟定的中标通知书后，在通城县综合招投标网（www.cc.ccoo.cn）上公示五个工作日，从公示结束之日起，未通知招标人在招标投标活动中有违法违规行为的，在办理完中标通知书备案手续后，招标人将向中标人发出中标通知书。

35.3 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

#### 36、合同协议书的签订

36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。

36.2 中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。需要分包的，应在投标文件中提出分包计划，并按有关规定进行分包。

#### 37、履约担保

37.1 合同协议书签署后 7天内，中标人应按本须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约担保。

37.2 若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

# 第二章  合同条款

## 一、通用条款

使用湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》EF—2007—0203第二部分《通用条款》，本招标文件省略。

## 二、专用条款

由招标人参考湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》EF—2007—0203第三部分《专用条款》，结合工程招标和后续管理的实际情况自行制定，并作为招标文件的附件，随招标文件一并发出（见附件2）

# 第三章  合同文件格式

## 一、合同协议书

使用湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》EF—2007—0203第一部分《协议书》，本招标文件省略。

## 二、工程质量保修书

使用湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》EF—2007—0203之附件一《工程质量保修书》，本招标文件省略。

## 三、湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

使用湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》EF—2007—0203之附件三《湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书》，本招标文件省略。

## 四、履约银行保函

使用湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅2007年9月印发的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》EF—2007—0203之附件四《履约银行保函》，本招标文件省略。

# 第四章  工程建设标准

## 工程建设标准

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求。

1.1  按设计文件（包括图纸）的技术要求执行 ；

1.2  按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程设计标准和规范、规程执行 ；

1.3  按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程施工操作规范及验收规范执行 ；

1.4  按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行   ；

1.5   按省、市建设行政主管部门的相关文件执行    。

2、根据工程设计要求，该项工程施工还应满足下列标准要求：

《工程测量规范》（GB 50026-93）

《建筑地基基础质量施工验收规范》（GB 50202-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2002）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2002）

《建筑装饰整修工程质量验收规范》（GB 50210-2002）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》（GB 50242-2002）

《建筑电气工程质量验收规范》（GB 50303-2002）

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

# 第五章  图纸

图纸另附

# 第六章   投标文件综合标格式

施工招标投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：              综合标

投标人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：              年           月          日

## 一、投标函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为                   的                      工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以     （币种，金额，单位）    （小写）  的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标函附录第3项承诺的工期      日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价     %的银行保函或上述总价       %的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书或（币种，金额，单位）的履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交   （币种、金额、单位）  作为投标担保。

投标人：                                       （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：          电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：                                         .

日期：              年           月           日

## 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 | M2 |  |
| 2 | 投标总报价 | 万元 |  |
| 3 | 投标工期 | 日历天 |  |
| 4 | 误期违约赔偿金额 |  |  |
| 5 | 误期违约金赔偿限额 |  |  |
| 6 | 工程质量等级目标 |  |  |
| 7 | 对质量目标的承诺 |  |  |
| 8 | 文明施工管理目标 |  |  |
| 9 | 对文明施工目标的承诺 |  |  |
| 10 | 安全生产管理目标 |  |  |
| 11 | 对安全生产目标的承诺 |  |  |
| 12 | 钢筋用量 | T |  |
| 13 | 商品混凝土用量 | M3 |  |
| 14 | 水泥用量 | T |  |
| 15 | 项目经理（注册建造师） | 姓名、级别 |  |  |
|  |  | 承诺 |  |  |

投标单位：                            （盖章）

日    期：           年         月          日

## 三、投标担保

1、如招标文件要求采用投标保证金形式，须在此处附上向通城县综合招标投标中心交纳的投标保证金银行汇款凭据复印件。

2、如招标文件要求采用银行保函形式，须在此处附投标担保银行保函。投标文件正本付原件，副本付复印件。

投标担保银行保函应为中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函，银行保函的格式按照担保银行提供的格式提供；银行保函的有效期应在投标有效期满后28天内继续有效。

3、如招标文件要求采用担保书形式，须在此处附投标担保书。投标文件正本付原件，副本付复印件。

投标担保书应为中国境内注册并经招标人认可的具有担保资格或能力的担保机构出具的担保书。担保书的格式，应按照招标文件中所附格式提供。担保书的有效期应在投标有效期满后28天内继续有效。

投标担保书（格式）

致：  （招标人名称）

根据本担保书，  （投标人名称）  作为委托人（以下简称“投标人”）和（担保机构名称）作为担保人（以下简称“担保人”）共同向（招标人名称）（以下简称“招标人”）承担支付（币种，金额，单位）  （小写）的责任，投标人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于投标人于      年    月    日参加招标人的 （招标工程项目名称）的投标，本担保人愿为投标人提供投标担保。

本担保书的条件是：如果投标人在投标有效期内收到你方的中标通知书后：

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要你方指明产生上述任何一种情况的条件时，则本担保人在接到你方以书面形式的要求后，即向你方支付上述全部款额，无需你方提出充分证据证明其要求。

本担保人不承担支付下述金额的责任：

1、大于本担保书规定的金额：

2、大于投标人投标价与招标人中标价之间的差额的金额。

担保人在此确认，本担保书责任在投标有效期或延长的投标有效期满后28天有效，若延长投标有效期无须通知本担保人，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本担保人。

担保人：                                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

日期：              年           月          日

## 四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年              月              日

经营期限：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                            （盖章）

日 期：           年         月          日

## 五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托                      （单位）          （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                       （招标人）的                          工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：        年龄：

身份证号码：                    职务：

授权委托日期：            年         月         日

## 六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

本项无统一格式，需要时由招标人用文字形式提出，但必须包括但不限于

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）企业资质等级证书（复印件）；

（3）企业安全生产许可证（复印件）（第五标段）；

## 七、项目管理机构配备情况

### （1）项目管理机构配备情况表

工程                                       表7.1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |

### （2）项目经理简历表

（工程项目名称）     工程                                                表7.2

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 在建和已完工程项目 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

附  “项目经理只承担本工程的承诺函”

### （3）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）     工程                                                表7.3

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）工程                                                     表7.4

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构析机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

## 八、投标单位相关承诺

### （1）对项目施工质量、工期、安全文明等的承诺

（招标人）                   ：

我公司若中标承建                            （项目名称）      （标段）工程，将严格按照招标文件规定的质量标准保质保量的完成合同约定的内容，并作出如下承诺：

一、工程质量承诺

（一）、工程质量

1、将严格按设计图纸及说明、招标文件的要求以及国家现行的施工规范精心组织施工，确保工程施工质量等级达到合格要求。

2、所有分部分项工程验收全部达到合格要求，合格率为100%。

（二）、违约经济处罚措施

1、若工程质量达不到上述质量等级要求，无条件返工并愿意接受合同价5%的经济处罚。

2、分部分项工程达不到要求，无条件返工，使工程达到约定的质量标准，并承担其全部费用。

二、工程质量保修的承诺

（一）、工程质量保修

工程保修金为合同价的5%，其保修期限按国家保修相关标准执行。

（二）、违约经济处罚措施

若工程质量保修达不到要求，无条件返工并愿意接受合同价的5%的经济处罚。

三、对工期的承诺

（一）、工期

从开工之日起，施工单位精心组织、科学管理，按报批的施工组织设计方案施工。确保在合同工期内完成全部工程项目。我公司计划施工总工期：      日历天。

（二）、违约经济处罚措施

若未能在合同工期内完成本工程，造成工程延期完工,工期每延误一天按1000元/天罚款,另支付逾期完工违约金,违约金按工程总价的万分之三支付。

四、安全生产、文明施工的承诺

（一）、我公司将严格按设计图纸及说明、招标文件的要求以及国家现行的安全生产操作规范、规程精心施工。配备专职的安全员、安全生产设施和劳动保护用具，保证工程的安全生产，认真执行监理人有关安全管理工作，确保本工程的安全生产目标达到：合格标准,伤亡事故为零。另还负责所有施工人员、财产的相关保险及其费用。

（二）、若工程在施工中，有任何安全事故，我公司愿意承担全部责任及费用，另处合同价款5%的经济处罚。

（三）、按发包人的要求和监理人的指示做好管辖范围内的防汛和抗灾工作，作好汛前检查，配备必要的防汛物资和器材，保证工程的安全度汛。

（四）、施工过程中若存在不安全因素,承诺及时采取有效措施予以改正,否则监理人有权责令停工整顿。

（五）、严格按设计图纸及说明、招标文件的要求以及国家现行的安全文明施工规范精心组织，确保本工程的文明施工目标达到合格文明施工现场。若工程文明施工达不到要求，处合同价款5%的经济处罚。

五、对施工期间负责协调的承诺

在项目实施期间，由我单位负责项目实施期间的所有协调事宜，并承担所有相关费用，建设单位不需承担任何费用。

六、施工失误处罚的承诺

在施工期间，如因施工组织程序不当，造成施工失误，其责任由我方负责，相关费用由我方承担。

七、使用当地劳动力资源的承诺

按照甲方的要求，优先使用当地劳动力资源，若因用工纠纷影响工程进度时，视情节处罚1～2万元，作为协调费外，还全部承担其他损失。

八、工程资料的承诺

严格按照建设方以及国家现行的档案资料整理归档的各项要求，精心组织整理本工程档案资料，确保本工程档案资料符合要求，保证资料全部齐全、真实、有效。

若本工程的档案资料整理不齐全、未达到合格要求，处合同价2%的经济处罚。

九、不转包不分包的承诺

我方将依靠自身力量按期、保质、保量地完成合同规定的全部工程内容，绝不转包也绝不违法分包。若我方有转包、违法分包行为，业主有权依据有关规定中止合同，由此所造成的损失由我方全部承担。并接受业主、招标办的罚款。

十、对签订施工合同和开工日期的承诺

（一）、自中标通知书发出之日起3日内提交履约保证金并同甲方签订施工合同，若因我方原因造成的施工合同不能按时签订，将无条件接受没收投标保证金并取消中标的处罚。

（二）、自合同签订之日起，我方将在3日内将人、材、机组织进驻施工现场，做好开工准备，若因我方原因不能及时开工，我方愿意接受每延误一天开工时间罚款2000元的处罚。

十一、本工程施工过程中不拖欠农民工工资的承诺

（一）、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将按月足额直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

（二）、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

### （2）对本项目拦标价的承诺

（招标人）                   ：

我公司完全同意本工程的拦标价，对开标现场随机抽取下浮率（97%、96%、95%、94%四个百分数）进行承诺响应。并承诺响应施工合同中的所有条款内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

### （3）对本项目投标报价的承诺

（招标人）                   ：

我公司依据本项目招标文件、施工图、说明文件和招标答疑纪要，并结合文件中相关定额的要求，编制出本项目的预算价为           元。

现我公司承诺，依据本项目预算价及自身管理水平和本招标工程项目所在地市场价格行情，我公司对本项目的投标报价为             元人民币，并承诺若由我单位中标此投标报价即为中标价和施工合同中的总承包价。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

### （4）拟任本项目班子的承诺

（招标人）                   ：

若我公司中标承建                            （项目名称）      （标段）工程，对拟任本项目班子作出如下承诺：

1、承诺我方若中标，我公司保证拟派项目经理（建造师）与投标文件中提交的项目经理（建造师）一致，并且拟派项目经理（建造师）只承担本工程并压证上岗，未经业主、招标办同意并备案，不得更换项目经理（建造师）及主要施工人员（六大员）。

2、我方若中标，承诺在开标当日将项目经理（建造师）证、安全员证、施工员证主动在县招标办办理压证手续，并向县综合招标投标中心托管中标价千分之十的项目班子管理保证金。

3、拟派项目经理（建造师）、安全员、施工员常驻施工现场管理，每个月不少于20个现场工作日（因天气原因不能施工除外）。项目开工后，自觉接受县招标办检查。

4、若达不到上述承诺的要求，接受招投标监管部门对我公司违法违规行为的公告及项目班子管理保证金的没收处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

### （5）对不拖欠农民工工资的承诺

（招标人）                   ：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人 （法定代表人姓名） 以  （投标人全称)　法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位如果中标承建                            （项目名称）      （标段）工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受有关行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

### （6）确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书

（招标人）                   ：

我单位在                            （项目名称）      （标段）工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、

不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，否则，应视为我单位非法分包行为。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受合同价2%的处罚，无条件撤出现场，并放弃在通城县一年投标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

# 第七章  投标文件商务标格式

施工招标投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：              商务标

投标人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：                年           月          日

### 投标报价汇总表

招标人：

工程名称：

预算总价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位签字盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年          月         日

### 主要材料用料汇总表

工程名称 ：                                                第    页共   页

| 项目 | 单位 | 数量 | 合计 | 单位差价（元） | 总差价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 详细预算书

本项无统一格式，投标人自行编制。

### 投标报价需要的其他材料

（本项无统一格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）

# 第八章  投标文件技术标格式

注：投标文件技术标的封面、封底、装订及其内页纸张、文字、内容等均按本招标文件投标须知第19.7款的要求制作。

## 一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一章投标须知11.4款规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

2.2 劳动力安排计划表

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

2.4 施工总平面布置图

2.5 临时用地表

### （1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （2）劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                                   单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

### （3）计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

### （4）施工总平面布置图

投标人提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

### （5）临时用地表

（工程项目名称） 工程

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

## 二、拟分包项目情况一览表

（工程项目名称）   工程

| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 计量 单位 | 数量 | 预计造价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件1  日程安排表

2012年度通城县两河四岸建设工程工程施工招标日程安排表

| 名 称 | 时 间 | 地 点 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 开始发出 | 2012年9月7日 9：00时 | 湖北中天招标有限公司 | 电话：13971416526 |
| 招标文件 发出截止 | 2012年9月7日 17：30时 | 湖北中天招标有限公司 |  |
| 勘踏现场 | 2012年9月10日 15时 |  |  |
| 书面提问 送达截止 | 2012年9月10日10：30时前 | （提供书面文件及电子版） 湖北中天招标有限公司 |  |
| 答疑纪要（或资料）开始发出 | 2012年9月12日14时 | 湖北中天招标有限公司 |  |
| 答疑纪要（或资料）发出截止 | 2012年9月12日17时 | 湖北中天招标有限公司 |  |
| 公布拦标价 | 2012年9月24日17时前 | 通城县综合招标投标网 （http://www.hutcztb.ccoo.cn/） |  |
| 交纳投标担保金额 | 2012年9月20日16时前 | 开户银行：中国工商银行通城县支行 户 名：通城县综合招标投标中心 帐 号：1818040119200042361 |  |
| 投标截止 | 2012年9月29日9：00时前 | 湖北中天招标有限公司 |  |
| 开标会 | 2012年9月29日9：00时 | 湖北中天招标有限公司 |  |
| 评标会 | 2012年9月29日9:30时 | 湖北中天招标有限公司 |  |

# 附件2  专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1定义

需要重新定义的词语和新定义的的词语：没有需要重新定义的词语。

2合同文件及解释

2．1合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条款；

（4）通用条款；

（5）招标文件（含答疑纪要）；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸及图纸会审纪要；

（8）承包人投标文件及其附件。

合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、 信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

3语言及适用的法律、标准与规范

3．3约定适用的标准、规范的名称：国家、本省、本市颁布的有关规范、标准和规程等，见本工程招标文件第四章《工程建设标准》。

4通讯联络

4．2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。

发包人：

通讯地址：                             收件人：

联系电话：                             邮政编码：

传  真：                               电子邮箱：

开户银行：                             账  号：

承包人：

通讯地址：                              收件人：

联系电话：                              邮政编码：

传  真：                                电子邮箱：

开户银行：                              账  号：

监理单位：

通讯地址：                               收件人：

联系电话：                               邮政编码：

传  真：                                 电子邮箱：

造价咨询单位：

通讯地址：                               收件人：

联系电话：                               邮政编码：

传  真：                                 电子邮箱：

14发包人

14．1发包人完成下列工作的约定：

(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：土地征用、拆迁工作开工前14天完成，已具备施工条件。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前7天，水电管线接至施工场地边线不超过300米位置，承包人自行安装水电表。

(3)开通施工现场与城乡公共道路问的通道的约定：已开通。

(4)提供资料的时间：合同签订后7天内。

(5)办理有关所需证件的约定：开工前由发包人办理施工许可证，承包人协助，费用按国家、和省市相关规定分担。

(6)组织现场交验的时间：开工前7天内。

(7)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前7天内，由发包人组织总监理工程师主持进行。

(8)协调保护工作的约定：发包人配合，承包人负责。

(9)发包人应做的其他工作及其约定：发包人在开工前7天内将其委托监理工程师、造价工程师的职责范围以书面形式送交承包人。

委托给承包人负责的部分工作有：另行协商。

14．2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

(1)提供的时间：所有国家、省、市标准和规范（包括标准图集）由承包人自行采购，发包人不提供。开工14天前提供八套图纸（包括竣工图使用的图纸）。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。

(2)提供的份数：图纸八套。

14．3提供施工场地的标准：三通一平。

提供施工场地的时间：开工前7天前。

15承包人

15．1承包人有关工作的约定

(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：向发包人提供50平方米（3-4间）办公用房，并安装生活用水电设施。

(9)承包人应做的其他工作及要求：双方协商。

15．6承包人负责的设计的约定

(1)合同约定由承包人负责的设计：无。

(2)承包人提供设计的时间：无。

17发包人代表

17．1发包人任命的发包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                        邮政编码：

传  真：                          电子邮箱：

17．2发包人代表职权范围：

（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；

（2）对工程设计变更、签证的审批权；

（3）承包人项目经理及有关人员的调换需事先经其同意；

（4）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调；

（5）参与审核工程进度款的支付；

（6）组织竣工验收；

（7）其他发包人授权的事项。

18监理工程师

18．1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师

监理单位：                            法定代表人：

任命                 为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                         邮政编码：

传  真：                           电子邮箱：

19造价工程师

19．1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

造价咨询单位：                         法定代表人：

任命                为造价工程师，其联络通讯地址与方式为：

通讯地址：

联系电话：                         邮政编码：

传    真：                         电子邮箱：

20承包人代表

20．1承包人的承包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：

传  真：

电子邮箱：

21分包人

21．1分包人及有关约定：承包人可依法将非主要部分或专业性较强的部分工程分包给他人，分包须经发包人书面批准，并向发包人提供分包单位营业执照、资质证书、分包合同、分包工程施工方案；如有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权对承包人作违约处理。

承包人分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为承包人违约。

23工程担保

23．1承包人向发包人提供履约担保的约定：

(1)担保金额：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)提供履约担保时间：合同协议书签署后 7天内。

(3)提供履约担保方式：支行及以上银行保函。

23．4发包人向承包人提供支付担保的约定：

(1)担保金额：＿＿＿＿＿＿＿。

(2)提供支付担保时间：合同协议书签署后 7天内。

(3)出具支付担保方式：支行及以上银行保函。

26不可抗力

26．1不可抗力的其他情形：无。

27保险

27．1发包人委托承包人办理保险事项有：

■通用条款27．1款的第(1)项；√

■通用条款27．1款的第(2)项；√

■通用条款27．1款的第(3)项：√

28进度计划和报告

28．3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人应在开工前14日，将施工组织设计和工程进度计划提交监理工程师，若监理工程师提出修改意见，承包人应在七天内修改完成并重新提交，监理工程师在七天内予以批准或提出修改意见，逾期不批复视为同意。

施工期间，承包人每月25日前报送下月“工程进度计划表”；监理工程师确认的时间：每月28日前批复“工程进度计划表”。

36质量目标

36．1合同质量的奖罚：按投标函附录中约定的罚款金额处罚。

38安全防护和文明施工

38．2安全生产目标管理的奖罚：按投标函附录中约定的罚款金额处罚。

文明施工目标管理的奖罚：按投标函附录中约定的罚款金额处罚。

承包人应加强安全生产管理，如在本合同履行期间发生人员伤亡事故，其法律和经济责任概由承包人承担。

41发包人供应材料设备

41．1约定发包人是否供应材料设备

■  发包人不供应材料设备，本条不适用。√

口  发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

41．6发包人供应材料设备的本工程结算方式：本条不适用。

42承包人采购材料设备

42．7承包人采购材料设备的约定：

质量和性能均应符合国家标准和设计要求，并经发包方委托的监理工程师验收合格后方能采购，供货还必须满足施工进度要求，否则发包人有权自行采购。

45隐蔽工程和中间验收

45．1中间验收部位包括：                 。

47工程试车

47．1约定是否试车

■不需要试车的，本条不适用。√

口需要试车的，试车的内容及要求具体如下：

48竣工资料

48．3承包人提供竣工图及竣工验收资料三套。（一套交城建档案馆、一套交发包人、一套承包人自留）

49竣工验收

49．5中间交工工程的验收

■本工程无中间交工工程的，本款不适用。√

口本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

(1)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：

(2)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：

(3)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：

(4)      工程，  计划竣工时间：      ，其范围包括：

51工程计量和计价

51．1工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：

1  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

2  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

3  招标文件及其补充通知、答疑纪要；

4  建设工程设计文件及相关资料；

5  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

6  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

7  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

8  其它的相关资料。

双方达成的其它计价要求：

承发包双方应及时做好施工过程中的工程变更签证管理。合同约定的调整内容所涉及到的工程造价签证应委派具有相应资格的造价工程师或造价员参与办理，并在签证中明确工程数量、工程价款调整办法或具体数额。

51．2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日。

54提前竣工奖与误期赔偿费

54．1提前竣工奖的约定

■不设提前竣工奖的。√

口设提前竣工奖的，

(1)每日历天奖励额度为:    元/天

(2)提前竣工奖的最高限额是

54．2误期赔偿费的约定

(1)每日历天赔付额度：按投标函附录中约定的额度(不得低于1000元/天)。

(2)误期赔偿费最高限额是：按投标函附录中约定的额度。

55合同价款与调整

55．2合同价格调整方式

口采用固定价格合同，选择其中之一：

■采用固定总价合同：√

口采用固定单价合同：

合同风险范围如下：施工图纸范围内的工程不予调整，施工图纸范围外的工程按双方签证单作为结算依据，结算下浮率以后期施工合同约定为准。

风险费用的计算方法：已计入合同价。

风险范围以外合同价款调整方法：施工图纸范围外的工程，经与发包人协商一致后，按监理工程师审签并经发包人确认的后计算调整。

口采用可调价格合同：本款不适用

合同价格调整内容：

口采用成本加酬金合同：本款不适用

合同构成方式：——

口确定合同价款的其它方式：无

合同价款的计算方式和范围：

58工程价款支付

58．1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：无工程预付款。

扣回预付款的时间和比例：

58．2．1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：每季度按经确认的完成工作量的50%支付工程进度款，付至合同总额的60%时停止支付，工程竣工且结算审计完毕后，支付至工程审计后工程建安总价的90%，余10%作为质量保证金，此保证金在本项目竣工二年后无质量问题退还质保金余额（不计利息），承包方同时提供审计后工程结算价3%的银行保函作为后续质量保修的保证，此保函有效期为三年（从承包方收到10%质量保证金之日起计）。

58．3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

预付计划：

支付计划：按施工进度支付

使用要求：用于安全防护和文明施工的措施工程

调整方式：不调整

58．4．1约定利率

■按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率: √

60竣工结算与结算款

60．1结算的程序和时限：

■按通用条款60．2款至60．7款的约定办理；√

口双方关于结算时间、程序的其它约定：承包人在发包人批准竣工报告后28天内提交结算文件报监理工程师审查后，并经造价咨询机构审核后，再经审计部门审计通过，由发包人支付。

60．8约定结算特殊要求：无

61质量保证

61．2质量缺陷责任期：

(1)质量缺陷责任期：

口六个月

■十二个月: √

口二十四个月

口约定的缺陷责任期：

(2)质量缺陷责任期计算方式：

■按照通用条款的约定。√

口其他计算方式：

61．3质量保证的方式

口工程质量保证担保

口工程质量保险

■质量保证金: √

口其它保证方式：——

61．3．1工程质量保证担保的方式及担保金额：无

61．3．2工程质量保险的方式及保险金额：无

61．3．3质量保证金的金额及扣留

(1)质量保证金的金额：

■按通用条款的约定，为工程价款结算总额的10％。√

口为

(2)质量保证金的扣留：

■按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，

扣留的比例10﹪。√

口其他扣留方式：

61．3．4质量保证金返还的其它约定：无

62合同争议

62．4争议或认定机构

■按通用条款本款的约定；√

口不按通用条款本款的约定，具体为：

(1)

(2)

62．6双方同意选择下列一种方式解决争议：

口  向 通城县 仲裁委员会申请仲裁。

■  向有管辖权的人民法院提起诉讼。

67保密要求

67．1对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：

保密的范围：发包人提供的合同工程所有设计图纸、技术文件与资料以及本合同招标文件等，未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的上述图纸、技术文件、资料及本合同招标文件等泄密给与本合同无关的第三方或公开发表，违者应对泄密造成的后果承担责任。

保密的责任及保密费用：   各自承担。

69合同份数

69．2合同副本的份数： 10 份，其中发包人   5 份，承包人   5  份。

# 附件3  评标方法和标准

1 总则

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标定标办法》（鄂建[2005]108号）以及有关规定，制定本评标办法。

1.2按照本招标文件投标须知第31条规定，评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的合格投标（有效）文件进行评估和比较。

2 评价指标及评分标准

百分法评标。内容由技术标、商务标和综合标三部分组成。设定三部分不同的权重，经加权后，总分值为100分。技术标、商务标、综合标权重按下列比例执行：

20%     70%    10%；

2.1 技术标100分

2.1.1施工组织设计应包括以下几项基本内容：

（1）主要施工方法   16分；

（2）拟投入的主要物资计划   6分；

（3）拟投入的主要施工机械计划   6分；

（4）劳动力安排计划   6分；

（5）确保工程质量的技术组织措施   6分；

（6）确保安全生产的技术组织措施   6分；

（7）确保工期的技术组织措施   6分；

（8）确保文明施工的技术组织措施   6分；

（9）施工总进度表或施工网络图   10分；

（10）施工总平面布置图   12分。

如施工组织设计基本内容缺项，该项可打零分。

2.1.2 施工组织设计的针对性   12分。

2.1.3 施工组织设计的完整性   8分。

2.1.4 施工组织设计得分评判

施工组织设计总分少于70分，视为技术标不合格，评委应注明评分理由。多数评委认为技术标不合格的，则该投标文件作废标处理。

2.2 综合标  100分

2.2.1 项目班子配备  60分

（1）项目经理  20分

项目经理资质等级满足招标文件要求，并明确承诺只承担本工程的  20分

（2）项目经理经验  20分

项目经理简历表及项目经理类似工程经历（附相关证明文件），酌情评分，该项最高得20分

（3）项目工程师（现场项目技术负责人）资历  10分

现场项目技术负责人简历表及类似工程经历（附相关证明文件），酌情评分，该项最高得10分

（4）项目管理班子人员构成  10分

机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关真实有效的岗位证书 ;主要技术、经济、管理人员素质高、业绩优，酌情评分  该项最高得10分

2.2.2 投标工期  20分

（1）投标工期满足招标文件要求的得10分；不满足招标文件要求的，作废标处理。

（2）对工期有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，酌情评分，该项最高得10分

2.2.3 工程质量、文明施工、安全生产目标  20分

（1）工程质量、文明施工、安全生产管理目标满足招标文件要求的得10分，不满足招标文件要求的，作废标处理。

（2）对工程质量、文明施工、安全生产管理目标有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，酌情评分，该项最高得10分。

2.3 商务标   100分

2.3.1 评标委员会评审商务标时，按照招标文件投标须知第31.4款至第31.7款规定多数评委认为商务标存在重大偏差的投标文件作废标处理。

2.3.2 确定有效投标报价

招标人对招标的工程设置拦标价，拦标价作为招标人控制招标工程造价的最高限价，高于最高限价的投标为废标。

2.3.3 评标价的确定办法：评标价为各有效投标的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值乘以竞争下浮率M。若有效投标少于五家（不含五家），则以所有有效投标的投标报价的算术平均值乘以竞争下浮率M为评标价。其中M设置为为97%、96%、95%、94%四个值，开标前由投标人代表在监督人和投标人监督下，当众随即抽取产生。

2.3.4 商务标的得分为：

（1）投标报价低于评标价的，每低于1.0%扣3分，最多扣100分；

该项记分公式为：K=100-[（Q-q）/Q]×100×3       （0≤K≤100）

（2）投标报价高于评标价的，每高于1.0%扣4.5分，最多扣100分。

该项记分公式为：K=100+[（Q -q）/ Q]×100×4.5     （0≤K≤100）

以上式中：q--投标报价， Q--评标价

3 计分办法

3.1 评标委员会成员按照本办法上述有关规定,给各投标文件评分,并按下列公式确定各投标人的评定分数:

评定分数 =商务标得分×商务标权重+技术标得分×技术标权重+综合标得分×综合标权重。

3.2 各投标人投标的最终得评分为各评委所评定分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3.3 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

3.4 评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先；如果投标人的报价也相同时，则技术标得分高的投标人排名优先；如果投标人的最终评分、投标报价、技术标得分都一样，则现场在监督人员的监督下，由评标委员会通过抽签确定排序。

4 定标原则

招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序依次确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 附件4  需要说明的其他事项